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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP
Cozinha planejada do prédio da Prefeitura Municipal

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE
A Administração necessita substituir e reorganizar o mobiliário da cozinha do prédio da Prefeitura Municipal, atualmente composto por móveis danificados e equipamentos dispostos de forma pouco integrada, com aproveitamento insuficiente do espaço e coexistência de funções de cozinha e lavanderia. Pretende-se obter ambiente planejado, funcional, resistente, higienizável e adequado ao uso coletivo, com melhor armazenamento, circulação e organização dos equipamentos existentes.
A solução deverá compreender o levantamento definitivo do ambiente, elaboração do projeto executivo pela futura contratada, fabricação sob medida, fornecimento, transporte, montagem e instalação do mobiliário, bem como fornecimento e instalação das bancadas em pedra natural especificada.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
I. Ambiente aproximado de 5,90 m x 3,90 m, com mobiliário em duas paredes em “L” e ilha central.
II. Parede lisa com espaço para geladeira, fogão de 6 bocas, coifa/exaustor, filtro/purificador, micro-ondas embutido em torre e armários.
III. Parede com quatro janelas existentes, com bancada, pia de duas cubas, espaço para máquina de lavar roupas embutida, tanque embutido e armários.
IV. Ilha central/mesa aproximada de 2,20 m x 1,00 m, ajustável após medição definitiva para assegurar circulação adequada.
V. MDF com frentes/portas de 18 mm e caixas internas de no mínimo 15 mm; fundos de no mínimo 6 mm; bases resistentes à umidade, preferencialmente compensado naval ou solução tecnicamente equivalente.
VI. Dobradiças e corrediças com amortecimento; ferragens adequadas ao uso frequente; puxadores tipo perfil/cava ou solução equivalente aprovada.
VII. Bancadas, tampo da pia e tampo da ilha em Granito Preto São Gabriel polido, espessura mínima de 2 cm, admitido equivalente ou superior mediante aprovação, sem acréscimo de preço.
VIII. Projeto executivo e medição presencial obrigatórios antes da fabricação; o estudo produzido com auxílio de IA é apenas conceitual/referencial.
IX. Garantia mínima de 12 meses para o conjunto fornecido e instalado, sem prejuízo de garantias superiores dos fabricantes.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO E SOLUÇÕES POSSÍVEIS
Foram consideradas, em síntese, três alternativas: (i) manutenção do mobiliário existente com reparos pontuais; (ii) aquisição de móveis modulares prontos; e (iii) contratação de solução planejada sob medida, com projeto executivo, fabricação e instalação. As duas primeiras alternativas não solucionam adequadamente as interferências do ambiente, as três janelas, o canto em “L”, a integração com lavanderia, os eletrodomésticos existentes e a necessidade de ilha central. A solução sob medida apresenta maior aderência funcional e melhor aproveitamento do espaço.
Para apoiar a definição da solução, foi elaborado estudo conceitual e visual com auxílio de ferramenta de inteligência artificial. Esse material serviu para organizar o programa de necessidades e subsidiar cotações, mas não constitui projeto arquitetônico ou executivo e não autoriza fabricação. As empresas consultadas na pesquisa preliminar tiveram acesso ao ambiente físico. Na futura divulgação da dispensa, deverá ser facultada visita presencial a quaisquer interessados para conferência das condições e, se entenderem necessário, elaboração de solução executiva própria, respeitados os requisitos mínimos do Termo de Referência.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
	Componente
	Quantidade/medida referencial

	Cozinha planejada sob medida
	1 conjunto, aproximadamente 10 m lineares, sujeito a levantamento definitivo

	Ilha central
	1 unidade, aproximadamente 2,20 x 1,00 m

	Bancadas/tampos em granito
	1 conjunto para bancada principal, pia e ilha, conforme projeto executivo

	Pia
	2 cubas em inox

	Tanque
	1 unidade embutida/integrada

	Projeto executivo
	1 conjunto de planta/vistas/detalhamento



5. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO
[bookmark: _GoBack]Recomenda-se a contratação por item único e preço global, abrangendo projeto executivo, mobiliário e pedras, porque os elementos são funcional e dimensionalmente interdependentes. O parcelamento entre marcenaria e marmoraria ampliaria o risco de incompatibilidades de medidas, recortes, níveis, cronograma e responsabilidade por ajustes. A contratação integrada do fornecimento, sem caracterizá-la como contratação integrada do art. 46 da Lei nº 14.133/2021, permite atribuir a um único contratado a responsabilidade pela compatibilização e entrega final, preservada a possibilidade de subcontratação de parcela acessória se admitida no instrumento convocatório e sob responsabilidade integral da contratada.

6. RESULTADOS PRETENDIDOS
· melhor aproveitamento do espaço físico e das áreas de armazenamento;
· organização das funções de cozinha e lavanderia;
· melhoria das condições de limpeza, conservação e ergonomia;
· padronização dos materiais e acabamentos;
· redução do risco de retrabalho mediante medição e projeto executivo prévios;
· obtenção de preço competitivo mediante divulgação da dispensa.

7. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS E CONTRATAÇÕES CORRELATAS
Antes da contratação, a Administração deverá: confirmar disponibilidade orçamentária; designar gestor e fiscal; disponibilizar o estudo conceitual e fotografias; definir forma de agendamento da visita facultativa; conferir o somatório anual de despesas de mesma natureza; e identificar se serão necessárias adequações elétricas, hidráulicas, de gás ou exaustão não incluídas no objeto. Tais adequações, se necessárias e não meramente acessórias à montagem, deverão ser providenciadas separadamente ou expressamente incorporadas ao escopo antes da publicação.

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Considerando a natureza comum do objeto, sua baixa complexidade técnico-operacional e a existência de mercado fornecedor composto inclusive por micro e pequenas empresas e fabricantes locais de móveis sob medida, não será exigida apresentação de atestado de capacidade técnica como requisito de habilitação, por não se mostrar indispensável à adequada execução do objeto e por poder representar restrição desnecessária à competitividade.
A aptidão da contratada será aferida mediante a compatibilidade de seu objeto social/atividade econômica com o objeto da contratação, o atendimento integral às especificações deste Termo de Referência e o cumprimento das etapas de levantamento técnico, elaboração e aprovação do projeto executivo previamente à fabricação.
A contratada permanecerá integralmente responsável pela qualidade dos materiais, correta fabricação, dimensionamento, montagem, instalação, acabamentos e garantia do objeto.

9. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
Deverá ser exigida destinação ambientalmente adequada de embalagens, aparas de MDF, restos de pedra e demais resíduos da fabricação/montagem. Recomenda-se priorizar materiais de origem regular, ferragens duráveis e iluminação LED de baixo consumo quando prevista. A contratada deverá manter o local limpo e retirar resíduos ao final da instalação.

10. ANÁLISE DE RISCOS
	Risco
	Medida de tratamento

	Erro de medidas/interferências
	Medição presencial obrigatória e projeto executivo aprovado antes da fabricação.

	Propostas incomparáveis
	Especificação padronizada de materiais e preço global; planilha de composição da proposta.

	Aumento de custo por pedra
	Fixação do Granito Preto São Gabriel ou equivalente/superior sem acréscimo.

	Danos ao ambiente
	Proteção de pisos/paredes e responsabilidade da contratada por reparos.

	Atraso na entrega
	Prazo contratual, acompanhamento do cronograma e sanções previstas no instrumento.

	Incompatibilidade com instalações
	Levantamento dos pontos existentes e indicação, no projeto, de eventuais adequações antes da fabricação.



11. CONCLUSÃO SOBRE A VIABILIDADE
Conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação de empresa especializada para levantamento, projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação de cozinha planejada sob medida, incluindo bancadas em Granito, por preço global. A solução atende à necessidade administrativa, possui mercado fornecedor identificado e estimativa preliminar compatível com contratação direta por valor, condicionada às verificações legais e regulamentares indicadas neste ETP.
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