PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PLAYGROUND DO LAGO CENTRAL

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção, recuperação e substituição de componentes do parque infantil instalado no Lago Central de Bom Sucesso do Sul/PR, com fornecimento de materiais, peças, mão de obra, montagem e instalação.

Fundamento pretendido: art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, condicionado à confirmação da classificação do objeto como serviço em geral, à verificação do limite legal vigente, à inexistência de fracionamento indevido e à conclusão da instrução processual.

Valor da proposta atualmente disponível: R$ 39.900,00 - BRINQBEL Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda. As demais propostas deverão ser juntadas antes da conclusão da seleção.

Base normativa municipal: Decreto Municipal nº 3.283/2023 e Decreto Municipal nº 3.909/2026.
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1. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
	Campo
	Informação

	Unidade requisitante
	Departamento de Obras E Serviços Urbanos

	Responsável
	Jean Lucas Esquivel Santos

	Data
	19/10/2026

	Prioridade
	Alta 



1.1 Identificação da demanda
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção, recuperação e substituição de componentes do parque infantil instalado no Lago Central do Município de Bom Sucesso do Sul/PR, compreendendo fornecimento de materiais, peças, mão de obra, equipamentos, montagem, instalação e todos os insumos necessários à completa execução.

1.2 Problema e necessidade administrativa
O Município possui parque infantil instalado no Lago Central, destinado ao uso público e à recreação infantil. O equipamento corresponde ao item 02 do Pregão Presencial nº 03/2016 - Registro de Preços nº 01/2016, originalmente fornecido pela BRINQBEL Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda. Após aproximadamente dez anos de uso e exposição contínua às intempéries, diversos componentes apresentam desgaste, necessidade de pintura, recuperação ou substituição.
A intervenção objetiva conservar patrimônio público existente, restabelecer condições adequadas de funcionamento, conservação e segurança e prolongar a vida útil do equipamento. Não se trata de aquisição de novo playground.

1.3 Solução pretendida
Execução de manutenção corretiva e recuperativa do playground, conforme especificações do Termo de Referência, incluindo pintura, recuperação e substituição de componentes danificados.

1.4 Resultados pretendidos
Restabelecer a funcionalidade do equipamento; reduzir riscos decorrentes de componentes desgastados; conservar o patrimônio municipal; proporcionar condições adequadas de uso pela população; e evitar, quando tecnicamente viável, a substituição integral do parque.

1.5 Estimativa preliminar
Há proposta comercial atualmente disponível no valor global de R$ 39.900,00, apresentada pela BRINQBEL Indústria e Comércio de Brinquedos Ltda., incluindo materiais, mão de obra, montagem e instalação. A estimativa e a demonstração de compatibilidade do preço serão complementadas pelas demais propostas e documentos da etapa competitiva.
1.6 Prazo desejado
Execução em até 30 (trinta) dias, contados da ordem de serviço, salvo prazo diverso tecnicamente justificado e aceito pela Administração.
1.7 Planejamento
A unidade requisitante deverá verificar a previsão da demanda no Plano de Contratações Anual. Se não prevista, deverá promover a justificativa e autorização exigidas pelo art. 15, §§ 2º e 3º, do Decreto Municipal nº 3.283/2023.




________________________________________
JEAN LUCAS ESQUIVEL SANTOS
Engenheiro Civil do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
(Responsável pela demanda)




________________________________________
FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos

2. AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA FASE PREPARATÓRIA
Considerando o Documento de Formalização da Demanda e a necessidade de manutenção do parque infantil instalado no Lago Central, AUTORIZO o início da fase preparatória do processo de contratação, nos termos do art. 23 do Decreto Municipal nº 3.283/2023, para elaboração dos documentos técnicos e administrativos necessários.
A presente autorização não importa aprovação antecipada de fornecedor, preço ou enquadramento definitivo da contratação direta, que dependerão da completa instrução do processo.





________________________________________
FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos


3. JUSTIFICATIVA PARA NÃO ELABORAÇÃO DE ETP E MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS
A contratação pretendida possui estimativa preliminar de R$ 39.900,00 e destina-se à manutenção e recuperação de equipamento público existente, com objeto delimitado e solução de baixa complexidade decisória.
O art. 22, § 1º, do Decreto Municipal nº 3.283/2023 estabelece que, nas contratações emergenciais e nas contratações com valores inferiores a cinco vezes os limites de dispensa previstos nos incisos I ou II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, conforme o caso, não será exigida a elaboração de Estudo Técnico Preliminar e matriz de alocação de riscos.
Diante disso, e sem prejuízo do dever de planejamento, motivação, controle e adequada especificação do objeto no Termo de Referência, JUSTIFICA-SE a não elaboração do ETP e da matriz de alocação de riscos para esta contratação.
A eventual alteração substancial do objeto, do valor estimado ou da classificação jurídica deverá ensejar nova análise quanto à aplicabilidade desta justificativa.




________________________________________
JEAN LUCAS ESQUIVEL SANTOS
Engenheiro Civil do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
(Responsável pela demanda)




________________________________________
FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos


 


TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção, recuperação e substituição de componentes do parque infantil instalado no Lago Central de Bom Sucesso do Sul/PR, com fornecimento integral de materiais, peças, mão de obra, equipamentos, transporte, montagem, instalação, acabamento e limpeza final conforme especificação de itens abaixo:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE ESTIMADA

	01
	Serviço de Reforma e manutenção em playground, colunas em madeira plástica contendo 9 torres:
· Pintura em geral de todos os componentes em madeira, como rampa de tacos, passarelas e escadas;
· Pintura da estrutura metálica da rampa de cordas;
· Pintura da estrutura metálica da rampa de tacos;
· Pintura da estrutura metálica da passarela ripada colorida de madeira;
· Pintura dos corrimões das passarelas negativa e positiva
· Pintura do Escorregador caracol em fibra de vidro, bem como do seu patamar e grades;
· Pintura da escalada de 4 degraus metálica verde;
· Pintura do escorregador ondulado verde de fibra de vidro;
· Pintura do escorregador duplo laranja de fibra de vidro;
· Pintura das madeiras das 2 escadas de 7 degraus e pintura dos corrimões azuis;
· Lavagem e Pintura de estrutura de passagem de disco com colocação dos 4 discos e seus respectivos suportes, estrutura amarela;
· Lavagem e Pintura do Varão de um dos balanços que está torto e pintura da sua respetiva perna Lavagem e Pintura do Varão do outro balanço que também está torto e pintura da sua respetiva perna e
adequação dos 2 assentos;
· Lavagem e Pintura das 9 coberturas; Lavagem e Pintura de 1 Tobogã completo H1.40m;
· Lavagem e Pintura do tubo reto de 2m,
Conserto dos patamares danificados.
	Serviço
	01




1.1. Justificativa da contratação direta
A presente contratação tem por objeto a manutenção e recuperação do parque infantil instalado no Lago Central de Bom Sucesso do Sul/PR, patrimônio municipal adquirido no Pregão Presencial nº 03/2016, cuja utilização continuada e exposição às intempéries ocasionaram desgaste de componentes e necessidade de intervenções corretivas.
A solução escolhida consiste na recuperação do equipamento existente, com pintura, consertos e substituição de componentes específicos, preservando-se a estrutura aproveitável e evitando-se, quando tecnicamente possível, a aquisição integral de novo playground.
Pretende-se o enquadramento no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar, em princípio, de serviço em geral de manutenção, cujo valor estimado se encontra abaixo do limite vigente em 2026, de R$ 65.492,11. O enquadramento fica condicionado à confirmação técnica de que o objeto não demanda responsabilidade técnica própria de obra ou serviço de engenharia e à certidão da Divisão de Compras quanto ao limite acumulado e à ausência de fracionamento indevido.
O Decreto Municipal nº 3.909/2026 exige, para a dispensa por valor, demonstração dos pressupostos fáticos e jurídicos, indicação do dispositivo legal, fatos concretos, necessidade administrativa e adequação da contratação, bem como controle formal do acumulado das despesas. Tais elementos são atendidos pelas peças que instruem o presente processo.
A seleção do fornecedor somente será concluída após a juntada e análise das propostas válidas, verificação da compatibilidade do preço, habilitação, parecer jurídico e autorização da autoridade competente.

2. Identificação do equipamento
O equipamento corresponde ao item 02 do Pregão Presencial nº 03/2016 - Registro de Preços nº 01/2016 e integra o patrimônio municipal. A referência histórica é utilizada exclusivamente para individualização do playground e compatibilização das intervenções, sem direcionamento de fornecedor.
3. Escopo mínimo
Pintura geral dos componentes em madeira passíveis de pintura, incluindo rampa de tacos, passarelas e escadas;
Pintura da estrutura metálica da rampa de cordas;
Pintura da estrutura metálica da rampa de tacos;
Pintura da estrutura metálica da passarela ripada colorida de madeira;
Pintura dos corrimãos das passarelas negativa e positiva;
Pintura do escorregador caracol em fibra de vidro, respectivo patamar e grades;
Pintura da escalada metálica de quatro degraus;
Pintura do escorregador ondulado em fibra de vidro;
Pintura do escorregador duplo em fibra de vidro;
Pintura das madeiras das duas escadas de sete degraus e respectivos corrimãos;
Pintura da estrutura de passagem de discos, com fornecimento e instalação de quatro discos e respectivos suportes;
Substituição do varão de um balanço danificado/torto e pintura da respectiva perna/estrutura;
Substituição do varão do outro balanço danificado/torto, pintura da respectiva perna/estrutura e substituição de dois assentos;
Substituição das nove coberturas;
Substituição de um tobogã completo, compatível com a estrutura existente, para plataforma aproximada H=1,40 m;
Substituição de tubo reto de aproximadamente 2 m, compatível com a estrutura existente;
Conserto e recuperação dos patamares danificados;
Execução dos ajustes, fixações e acabamentos necessários para entrega do conjunto em condições adequadas de uso.
Nota técnica: componentes em madeira plástica que, por sua natureza, não admitam repintura não deverão ser pintados. Eventual componente estrutural deteriorado identificado durante a execução deverá ser comunicado ao fiscal antes de qualquer serviço não previsto.

4. Requisitos da contratação
Todos os componentes substituídos deverão ser novos, sem uso, compatíveis dimensional e funcionalmente com a estrutura existente, adequados ao uso infantil e instalados segundo as recomendações técnicas aplicáveis. Tintas, materiais de preparação, fixadores e demais insumos deverão ser apropriados ao material de base e à exposição externa.
A contratada deverá isolar e sinalizar a área durante os serviços, manter o local seguro, remover resíduos e entregar o playground limpo, montado, fixado e apto ao uso após o recebimento.

5. Vistoria e compatibilidade
Será facultada vistoria prévia do equipamento aos interessados, mediante agendamento com a unidade requisitante. A ausência de vistoria não afastará a responsabilidade do proponente pela correta compreensão do objeto, desde que a Administração disponibilize informações suficientes para formulação da proposta.

6. Prazo e local
Local: Lago Central de Bom Sucesso do Sul/PR. Prazo de execução: até 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de serviço, salvo prorrogação formalmente justificada e admitida pela Administração.

7. Regime e preço
O preço deverá ser global e incluir todos os custos diretos e indiretos necessários à execução integral do objeto, inclusive materiais, peças, mão de obra, deslocamentos, transporte, montagem, instalação, equipamentos, tributos, encargos, seguros e limpeza.

8. Critério de seleção
Será selecionada a proposta de menor preço global dentre aquelas que atenderem integralmente às especificações e condições da contratação, observada a habilitação do fornecedor e a compatibilidade do preço com o mercado.

8.1 Razão da escolha do contratado e justificativa do preço
Após análise das propostas apresentadas para o mesmo escopo e das condições de execução, verificou-se que a empresa BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA (BRINQBEL), inscrita no CNPJ nº  18.066.360/0001-51, apresentou proposta no valor global de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), atendendo integralmente às especificações do Termo de Referência e representando a proposta de menor preço global dentre as propostas válidas.
A escolha decorre, portanto, de critérios objetivos: atendimento integral ao objeto, condições de execução compatíveis com o Termo de Referência, regularidade da habilitação e menor preço global.
Caso a vencedora seja a BRINQBEL, poderá ser registrado, como elemento adicional e não determinante da escolha, que a empresa foi a fornecedora original do equipamento em 2016, circunstância que evidencia conhecimento do modelo e de seus componentes. A escolha, contudo, não se fundamenta nessa condição, mas na comparação objetiva das propostas e no atendimento aos requisitos da contratação.
Quanto ao preço, foram obtidas pelo menos três propostas válidas na etapa competitiva, nos termos do art. 28 do Decreto nº 3.283/2023. A análise demonstra que o valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais) é compatível com o mercado.

9. Obrigações da contratada
executar integralmente o objeto conforme este Termo de Referência, proposta e instrumento contratual;
empregar materiais e peças adequados, novos e compatíveis com o equipamento;
corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, itens executados em desconformidade;
responder por danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua atuação;
manter responsável acessível para comunicação com a fiscalização;
cumprir normas de segurança do trabalho e manter a área de intervenção sinalizada e isolada;
manter as condições de habilitação exigidas durante a execução;
não subcontratar o objeto sem prévia autorização da Administração, quando juridicamente admitida;
entregar o local limpo e retirar resíduos, embalagens e materiais remanescentes.

10. Obrigações do Município
fornecer acesso ao local e informações necessárias à execução;
designar gestor/fiscal e acompanhar a execução;
comunicar formalmente desconformidades e fixar prazo para correção;
realizar os recebimentos provisório e definitivo, quando satisfeitas as condições;
efetuar o pagamento após o recebimento e a apresentação da documentação fiscal regular.

11. Gestão, fiscalização e recebimento
A gestão e fiscalização observarão os arts. 156 e seguintes do Decreto Municipal nº 3.283/2023. O fiscal verificará a execução item a item, a qualidade dos acabamentos, a compatibilidade das peças, a estabilidade das fixações, a limpeza e a aptidão do conjunto para uso.
O recebimento provisório ocorrerá após comunicação de conclusão pela contratada e vistoria do fiscal. Havendo pendências, será emitido relatório para saneamento. O recebimento definitivo ocorrerá após a correção das pendências e verificação do atendimento integral do objeto.

12. Pagamento
O pagamento será realizado após o recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação de nota fiscal e demais documentos exigíveis, observadas as rotinas financeiras do Município. Não haverá pagamento por serviço não executado ou rejeitado. Eventuais glosas observarão o Decreto Municipal nº 3.283/2023.

13. Garantia dos serviços
A contratada responderá pela qualidade dos serviços e peças fornecidas e deverá sanar, sem ônus adicional, defeitos de execução ou instalação identificados no período legal e/ou no prazo de garantia ofertado na proposta, prevalecendo a condição mais favorável à Administração quando juridicamente cabível.

14. Sanções
O inadimplemento sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 3.283/2023 e no instrumento contratual, assegurados contraditório e ampla defesa.

15. Valor estimado
A estimativa será consolidada após a etapa competitiva/pesquisa de preços. Há, até o momento, proposta de R$ 39.900,00 da BRINQBEL, que deverá integrar a planilha comparativa juntamente com as demais propostas válidas.

16. Adequação orçamentária
A contratação ficará condicionada à declaração do setor competente quanto à existência e adequação dos recursos orçamentários.



________________________________________
JEAN LUCAS ESQUIVEL SANTOS
Engenheiro Civil do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
(Responsável pela demanda)



________________________________________
FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos



Município de Bom Sucesso do Sul
ESTADO DO PARANÁ	CNPJ: 80.874.100/0001 - 86
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CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO DE LIMITE E AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO

CERTIFICO, para fins dos arts. 7º e 8º do Decreto Municipal nº 3.909/2026 e do art. 75, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a Divisão de Compras procedeu à verificação das despesas realizadas no exercício que devam ser consideradas para aferição do limite legal aplicável à presente contratação.
	Informação
	Registro

	Categoria/ramo de atividade
	[preencher]

	Valor acumulado anterior computável
	R$ [ ]

	Valor desta contratação
	R$ [ ]

	Valor acumulado após contratação
	R$ [ ]

	Limite legal vigente aplicável
	R$ [ ]

	Resultado
	[ ] Dentro do limite  [ ] Excede o limite


Após a análise, [NÃO FOI / FOI] identificado fracionamento indevido da despesa. Fundamentação complementar: [descrever objetivamente as contratações consideradas e a conclusão].




________________________________________
ANDERSON 
Responsável - Divisão de Compras


DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
Declaro, para fins do art. 72, IV, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 4º, VI, do Decreto Municipal nº 3.909/2026, que existem recursos orçamentários adequados e suficientes para suportar a contratação objeto deste processo, nos seguintes termos:
	Elemento
	Informação

	Órgão/Unidade
	[ ]

	Funcional programática
	[ ]

	Natureza da despesa
	[ ]

	Fonte de recursos
	[ ]

	Dotação
	[ ]

	Saldo disponível
	R$ [ ]

	Valor da contratação
	R$ [ ]






________________________________________
ANDRIELI
Responsável pelo Orçamento/Contabilidade

APÓS PARECER JURÍDICO:

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
Processo Administrativo nº [ ]/2026
Considerando a instrução do processo, a justificativa da contratação direta, a razão da escolha do contratado, a justificativa do preço, a comprovação da habilitação, a disponibilidade orçamentária e o parecer jurídico nº [ ]/2026, AUTORIZO a contratação direta abaixo identificada:
	Elemento
	Informação

	Objeto
	Manutenção, recuperação e substituição de componentes do playground do Lago Central

	Contratada
	[razão social]

	CNPJ
	[ ]

	Valor global
	R$ [ ]

	Fundamento legal
	Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021


Determino a formalização do instrumento pertinente e a adoção das providências de publicidade e transparência previstas na Lei nº 14.133/2021 e nos Decretos Municipais nº 3.283/2023 e nº 3.909/2026.




________________________________________
MAICO DIOGO FAVERSANI 
Prefeito Municipal
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